# Projekte

Patrick Korber

# Gruppen

1.

2.

# Termine

27.4. 2026 – Kurzpräsentation der Projekte: 3min pro Gruppe, inkl. UseCase, GitProjekt, Issues

4.5. 2026– Scrum-Runde

11.5. 2026 – Scrum-Runde

18.05.2026 – Scrum-Runde

25.05.2026 → Pfingsten

01.06.2026 – Scrum-Runde

08.06.2026 – Scrum-Runde

15.06.2026 – Präsentation

# Teams

Die Schüler können sich zu zweier-Teams zusammenfinden (max. 3-er-Teams). Sie suchen sich ein Thema aus. Entweder sie finden selber eines, oder wählen aus der Liste

# Ablauf

## Vorinformation

Die Schüler*innen sollen sich schon vorab ein Thema aussuchen und die Präsentation mit Issues, etc. vorbereiten. Sie sollen sich auch vorab überlegen, wie sie bereits nach der ersten Woche ein funktionierendes Produkt haben (inkrementell)

## Start

Die Schüler*innen wählen bis zum 1. Termin die Aufgabenstellung und präsentieren diese vor allen Schülern*innen. Zeitdauer 2 Minuten.

Weiters ist Github einzurichten und zu verwenden inkl. Issues  und einer textuellen Beschreibung des Projektes.

### Inhalt der Präsentation

- Was soll das Programm machen? Was sind die wichtigsten Funktionalitäten? Was sind die wichtigsten UserStories?

- Welche Technologien werden verwendet (Programmiersprache, Oberfläche/Console/Server-API, Sourcecodeverwaltung, etc.)?

- was ist geplant in den einzelnen Iterationen zu machen? Was am Anfang, was am Ende?

- Vorstellung der Issues (direkt auf Github/Gitlab etc.)

## Iterationen

Bei den Sprints (6x) gibt es ganz am Anfang von allen Schülern ein sogenanntes Standup. Danach setzen sich die einzelnen Schüler*innen-Gruppen mit ihrem Lehrer 10 min zusammen.

Dabei wird festgestellt, ob alle Github-Issues erfüllt wurden und welche Github-Issues bis zur Folgewoche geplant werden. Der Lehrer greift in die Aufgabenstellung ein, wenn diese nicht passt – schaut auch, dass die wichtigen Dinge zuerst gemacht werden

## Präsentation

Die Gruppen müssen am Ende (10. Juni) ihre Arbeit präsentieren mit einer Live-Demo, Erklärung der wichtigsten Code-Teile, Github-Issues welche umgesetzt wurden.

Wer fehlt, muss bis am 12. Juni den Projektablauf, den Fortschritt und ein Video der Präsentation auf Moodle abgeben. Sonst wird das Projekt negativ bewertet.

### KI-Nutzung

Es gilt: Jede Code-Zeile im Projekt (auch während der Sprints) muss erklärt werden können. KI kann (und soll) vor allem genutzt werden, um dein Projekt zu verbessern (z.B. Design, Coding-Stil, …). Die Grundfunktionalität solltest du selbst coden.

## Bewertung

Bewertet wird folgendes

- Startpräsentation: Github-Issues, Auftreten, Klarheit der Idee

- Abschlusspräsentation: Produktfortschritt gesamt, Komplexität des Projektes, Auftreten, Gestaltung

- Iterationen: Github-Issues erfüllt (GIT), Schätzung gut, Standup eingehalten

- GIT: Aktivität auf GIT, Qualität des submitteten Codes, Qualität der Github-Issues

Insgesamt 25 Punkte. Zusätzlich fließt noch ein, wie der Spirit von Scrum (Offenheit, Mut, Commitment) gelebt wird.

# Mögliche Themen

- Sensoren mit dem Raspberry PI auslesen und darstellen (Matplotlib, Website)

- Mit Selenium für Python ein Programm schreiben

- Programm zum Verschlüsseln von Dateien

- Sudoku-Löser / Generator

- Minesweeper oder anderes Spiel

- Schiffe versenken verteilt (Sockets oder MQTT)

- Esp32-Ki-Kameras

- Linienfolger für Botball

- Kamera für Botball mit Erkennung

- Drivy-KI (Linienfolger mit KI)

- Etc.